*Додаток 1 до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у Гніванській ОТГ*

**БЛАНК-ЗАЯВКА**

**проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів**

**Бюджету участі Гніванської ОТГ в 2019 році**

**Заповнюється оператором**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата надходження: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер у реєстрі проектів: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПІП та підпис особи, що реєструє:  |  |

**Інформація про проект**

1. Назва проекту *(не більше 10 слів)*

|  |
| --- |
| «Могилівка обирає спорт та здоров’я» |

2. Категорія проекту

|  |  |
| --- | --- |
| * Безпека та громадський порядок
* Велоінфраструктура
* Дорожнє господарство
* Житлове господарство
* Засоби масової інформації
* Комунальне господарство
* Культура
 | * Навколишнє середовище
* Освіта
* Охорона здоров'я
* Соціальний захист
* **Спорт**
* Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології
* Транспорт
 |

3. Локалізація проекту (місто, район)

|  |
| --- |
| с. Могилівка |

4. Житловий масив / мікрорайон

|  |
| --- |
| Площа Перемоги |

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

|  |
| --- |
| Могилівський будинок культури |

6. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

|  |
| --- |
| Проект «Могилівка обирає спорт та здоров’я» - це проект створення спортивного комплексу на базі Могилівського будинку культури ( тренажерного залу та спортивного залу)  |

**Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат**

|  |
| --- |
| У селі Могилівка виникла необхідність створення спортивного комплексу на базі Могилівського будинку культури. Планується використати приміщення загальною площою 130 кв.м. Спортивний простір буде розділено на три кімнати: тренажерний зал (34.1 кв.м.) та спортивний зал (73.2 кв.м.) та кімната для інвентарю (22,7 кв.м.). Тренажерний зал буде оснащений необхідними тренажерами та інвентарем для силових занять спортом та занять настільним тенісом. Спортивна зала буде використовуватись для занять художньою гімнастикою та гуртків з бойових мистецтв, що передбачає присутність необхідного інвентарю та покриття для підлоги. **Прогнозний обсяг витрат 187498 грн** |

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

|  |
| --- |
|  Ситуацію зі станом здоров’я населення в с.Могилівка можна визнати такою, що потребує суттєвої корекції. Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. У селі проживає 155 дітей віком від 7 до 17 років, з них 89 мають хвороби опорно-рухового апарату, що становить 57,4% від загальної кількості. Різко прогресують у підростаючого покоління ревматичні хвороби, захворювання серця, судинні захворювання, неврози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у молодіжному середовищі таких привабливих видів нефізичної діяльності, як ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо. Гострими проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин.Дорослі вільний час, зазвичай, проводять біля екранів телевізорів або за комп’ютерами. До основних причин, що негативно впливають на стан здоров’я населення громади, його фізичну активність, розвиток спорту належить відсутність сучасного спортивного простору в с.Могилівка, також відсутність умов, сприятливих для збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я жителів громади, задоволення запитів, потреб та уподобань дітей та молоді. Також в сучасному світі, коли прогрес, передові технології, екологічні проблеми, і весь спосіб життя мають негативний вплив на здоров’я людей, виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного розвитку, для пропаганди здорового способу життя, занять спортом. |

8. Мета проекту

|  |
| --- |
| Проект направлений на створення сучасного спортивного простору в об’єднаній громаді, шляхом збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх категорій населення, створення умов для задоволення потреб кожного мешканця громади у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку. |

9. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

|  |
| --- |
| 1. Створення в Могилівському будинку культури спортивного простору шляхом переобладнання та раціонального використання вільного приміщення (приміщення колишньої бібліотеки).2.Створення умов для занять фізичною культурою і спортом для різновікової категорії людей.3.Підвіщення змістовного дозвілля та залучення дітей та молоді та інших категорій населення до здорового способу життя. У результаті виконання проекту буде розвиватись механізм залучення громадськості до вирішення проблем та прийняття управлінських рішень спільно з органами місцевого самоврядування. Відродиться практика громадських робіт в місцях, що мають загальну суспільну користь.Спільне подолання проблеми згуртує територіальну громаду. Підвищиться довіра до влади. |

10. Для кого цей проект *(основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)*

|  |
| --- |
| Цільова група проекту це учні шкіл, вихованці дитячих садочків, молодь, працівники підприємств, що функціонують на території села, та усі члени громади, які мають бажання займатись спортом та вести здоровий спосіб життя.Кінцевими бенефіціарами проекту за результатами створення спортивного комплексу на базі будинку культури будуть не тільки люди, які проживають у дійсний час на території громади, а й майбутні покоління та усі жителі ОТГ. |

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

|  |
| --- |
| 1.Підготовка приміщення 1.1 Закупівля вікон та дверей 1.2. Проведення демонтажу вікон  1.3 Встановлення метало-пластикових вікон та дверей (буде проводитись безкоштовно жителями села)2. Придбання необхідного спортивного обладнання і інвентаря 2.1.Придбання спортивного лінолеуму для тренажерного залу 2.2. Придбання напольного покриття для зали для тренувань (татамі і матів). 2.3. Придбання тренажерів та тенісного столу 2.4. Придбання дзеркального полотна та гімнастичних станків 2.5. Встановлення гімнастичних станків (буде проводитись безкоштовно жителями села) 2.6. Встановлення спортивного лінолеуму в тренажерному залі (буде проводитись безкоштовно жителями села) 2.7. Встановлення тренажерів (буде проводитись безкоштовно жителями села)3. Презентація завершеного проекту і урочисте відкриття спортивного залу на базі Могилівського будинку культури |

12. Ключові показники оцінки результату проекту: *економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.*

|  |
| --- |
| 1. Отримаємо сучасний спортивний комплекс з необхідним устаткуванням та інвентарем

2. Створення здоров’язберігаючого життєвого середовища для дітей, сільської молоді. 3. Забезпечення належних умов для проведення спортивних тренувань та спортивно-масових заходів.4. Будуть створені сучасні умови для занять фізичною культурою і спортом жителів всіх вікових категорій за рахунок організації секційної та гурткової діяльності **Очікувані соціальні та якісні результати:**- збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я жителів громади всіх категорій;- фізичне виховання і масовий спорт стануть в селі важливою складовою процесу повноцінного розвитку жителів громади, їх виховання;- зросте спортивно-оздоровча зайнятість дітей, молоді у вільний час витісняючи з життя окремих людей такі негативні явища, як: наркоманія, алкоголізм, злочинність;- забезпечення творчого довголіття, запобігання антигромадських проявів;- підвищення гендерної складової в житті громади;- отримання сучасного спортивного закладу, що стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення;- будуть використані нові методи в організації діяльності спортивного комплексу за рахунок надання платних послуг населенню в межах законодавства. |

13. Орієнтовна загальна вартість проекту

|  |
| --- |
| Загальний бюджет проекту складає 187498 грн., статті витрат бюджету наведено в **Додатку 2** |

14. Очікуваний термін реалізації проекту

|  |
| --- |
| **3 місяці** |

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

|  |
| --- |
| Ризики відсутні |